УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по информационной

политике в области образования

Министерства образования и науки

Республики Татарстан

___________________

(Р.Ф. Хабибулин)

2006 г.

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу подключения к сети Интернет

образовательных учреждений РТ

от  6 октября 2006 г.

Присутствовали: 53 чел.

Р.Ф. Хабибулин - начальник управления по информационной политике в области образования МОиН РТ;

Разинов Б.Н. – зам. руководителя Управления Россвязьнадзора по Республике Татарстан;

Халиков М.Р. – и.о. директора по информатизации и новым технологиям ОАО "Таттелеком";

Сулимова Н.А. – начальник отдела информатизации образования МОиН РТ;

Шигапов Ш.З. - начальник отдела экспериментальных технологий контроля МОиН РТ;

специалисты отдела координации деятельности образовательных округов МОиН РТ, отдела экспериментальных технологий контроля МОиН РТ;

специалисты – ответственные от муниципальных органов управления образованием по вопросу организации и проведения работ по подключению образовательных учреждений к сети Интернет.

Отсутствовали: представители МО УО г. Набережные Челны, Ново-Савиновского района г. Казани, Бавлинского, Камскоустьинского, Мензелинского, Нурлатского, Нижнекамского муниципальных районов.

Слушали:

Хабибуллина Р.Ф. – о содержании приказа № 1878/6 от 3.10.2006г.

Сулимову Н.А. – о размещении приказа на сайте МОиН РТ, о размещении списка школ на сайте МОиН РФ MON.GOV.RU.

Халикова М.Р. – о подключении 168 школ в 2006 г. к сети  Интернет по широкополосному доступу с 11.10.2006г.

Разинова Б.Н. – об организации контроля за проведением работ.

Хабибуллин Р.Ф.: В рамках приоритетного национального проекта «Образование» планируется подключить к сети Интернет 1926 общеобразовательных учреждений РТ. По окончании реализации национального проекта все школы РТ будут иметь выход в Интернет по технологии широкополосного доступа. По результатам конкурса ФАО исполнителем работ является ОАО «РТКомм.РУ», его уполномоченным региональным представителем – соисполнителем работ в РТ является ОАО «Таттелеком». Контролирующей организацией является Управление Россвязьнадзора по РТ. Министром образования и науки РТ подписан приказ № 1878/6 от 3.10.2006г «Об организации подключения к сети Интернет образовательных учреждений РТ». В данном документе четко разграничены полномочия учреждений и условия взаимодействия, определена ответственность муниципальных представительств и общеобразовательных учреждений. В список школ вошли, в том числе, подключенные ранее по коммутируемому доступу и начальные школы. График подключения на 2006 г. определен. Просим руководителей учреждений образования обеспечить доступ сотрудникам при предъявлении служебного удостоверения, включая субботу и воскресенье. Для подключения необходим один высокопроизводительный компьютер. После окончания работ директор школы должен подписать акт приемки и протокол в 3 экземплярах. Оригиналы протоколов будут направлены в Москву, копии – в МОиН РТ.

В обсуждении приняли участие специалисты Московского, Вахитовского и Кировского районов г. Казани,  Арского, Актанышского, Менделеевского, Нижнекамского муниципальных районов. Сотрудники Исполнителя и Управления Россвязьнадзора по РТ на поставленные вопросы дали следующие ответы:

Халиков М.Р.: При отсутствии в школе высокопроизводительного компьютера Таттелеком осуществляет подключение со своего ноутбука. При установке в школе высокопроизводительного компьютера ОАО «Таттелеком» выполнит настройку ПО. Следующий выезд в школу возможен только по специальному договору.

Будет проведено подключение 1 компьютера. Настройка локальной сети договором не предусмотрена.

Новое оборудование  для широкополосного доступа «Таттелеком» дает в аренду.

Выдачу логина, пароля  производит МОиН РТ. Имеющееся коммутируемое подключение остается.

Скорость подключения – 128 Кбит/сек, с возможностью дальнейшего увеличения пропускной способности до 512 Кбит/сек.

Приказ № 1878/6 от 3.10.2006г «Об организации подключения к сети Интернет образовательных учреждений РТ» необходимо довести до сведения всех директоров школ. В план подключения школ на 2006 г. включили районы и школы, где есть условия для подключения или предусмотрены минимальные затраты.

Установка телефона в договоре не предусмотрена. Если нет свободной телефонной пары, школа из графика подключения на 2006 г. будет исключена.

Разинов Б.Н.: Данный проект находится на контроле у Президента РФ. Министерство образования и науки РФ и Министерство информационных технологий и связи РФ еженедельно отчитываются о проделанной работе.

Приемочная комиссия проверит подключение во всех школах. В целях оперативной связи необходимо знать все сотовые и домашние телефоны директоров школ.

До конца 2006 г. должны быть подключены 168 школ по плану, в том числе 59 школ первой очереди (октябрь). В рамках данного проекта подключение МО УО, филиалов РЦИМК, УНПО не предусмотрено.

Планируемая дата подключения может быть изменена.

Хабибуллин Р.Ф.: Между МОиН РТ и ОАО "ICL –КПО ВС" заключен договор о проведении сервисного обслуживания компьютерной техники, находящейся в общеобразовательных учреждениях РТ. Срок действия договора  до 31.12.2006г.  Оплату сервисного обслуживания производит МОиН РТ.

Решили:

Специалистам МО УО и филиалов РЦИМК, ответственным за обеспечение мероприятий по подключению образовательных учреждений к сети Интернет:

1. Довести приказ № 1878/6 от 3.10.2006г. до сведения руководителей образовательных учреждений под роспись, лист ознакомления с приказом, список сотовых и домашних телефонов директоров школ направить в отдел информатизации образования до 11октября 2006 г.

2. Представить отчет по  форме № 3 «Характеристики подключения к сети Интернет образовательных учреждений» согласно Приложению 5 к приказу № 1878/6 от 3.10.2006г. в 10-дневный срок со дня подписания протокола по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, 9, каб. 27, отдел информатизации образования МОиН РТ.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

1. Создать необходимые условия для подключения к сети Интернет и обеспечить доступ специалистов ОАО «Таттелеком» и Управления Россвязьнадзора по РТ в образовательные учреждения ежедневно, включая выходные дни.

2. Предоставить копии протокола приемки-сдачи работ в 10-дневный срок со дня подписания протокола по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, 9, каб. 27, отдел информатизации образования МОиН РТ.

3. Организовать доставку неработающей компьютерной техники в "ICL –КПО ВС" для ремонта до 31.12.2006г.

Протокол оформила                                  М.В. Алексеева